### OPŠTINA BUDVA

### Broj : 01-426/20-617/4

Datum: 27.02.2020. godine

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju  akata i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti, “Sl.list CG“ br.49/17 i 54/17), Opština Budva objavljuje

### ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

§

I Podaci o naručiocu

| Naručilac: Opština Budva | Kontakt osoba/e: Bojana Rajković, Službenik za javne nabavke |
| --- | --- |
| Adresa: Trg Sunca 3 | Poštanski broj: 85 310 |
| Grad: Budva | Identifikacioni broj: 02005409 |
| Telefon: 033454017 | Fax: 033454017 |
| Elektronska pošta (e-mail): javne.nabavke@budva.me | Internet stranica (web): www.budva.me |

II  Predmet nabavke:

- Radovi

III Opis predmeta nabavke:

Postupak nabavke male vrijednosti za nabavku ustupanja izvođenja radova na čišćenju bedema Starog grada u Budvi (faza II).

CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

45212351-1 Praistorijski spomenik

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 29.000,00 €.

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Priprema gradilišta | Priprema gradilišta Obezbjeđivanje priključka na struju i vodu, ograđivanje gradilišta, izrada i postavljanje informativne table, tabli upozorenja, dopremanje opreme i materijala, javna obavještenja na radiu i TV, dogovori sa vlasnicima kafea, poslovnih prostora, i sl. | pauš | 1 |
| 2 | Poslovi praćenja zaštite na radu | Izvođač je obavezan da za potrebe praćenja bezbjednosti i zaštite na radu angažuje licencirano preduzeće | Kom | 1 |
| 3 | Izrada projekta skele | / | kom | 1 |
| 4 | Nabavka i montaža skele | Za dijelove bedema koji su viši od 7 m, kao su bastioni, osmatračnice, mašikule, i sl. gdje nije moguće upotrebiti laku pokretnu skelu potrebno je obezbjediti fiksnu, cjevastu skelu radi potpunog tretmana zidnih površina. Obračun se vrši po m2 zida/dan. Postavljanje skele izvoditi u skladu sa prethodno izrađenim statičkim proračunom. U cijenu ulazi najam, montaža i demontaža skele, kao i nabavka i postavljanje zaštitne mreže ili folije oko skele, da ne bi došlo do oštećenja prolaznika, automobila, tendi restorana, mobilijara, i sl., ili prekomjernog prskanja vode tokom pranja. | m2 | 1600 |
| 5 | Uklanjanje recentnih intervencija sa bedema | U skladu sa Elaboratom, izvršiti pažljivo ručno uklanjanje svih recentnih intervencija sa bedema. Prije početka radova potrebno je blagovremeno obavjestiti eventualne vlasnike o uklanjanju. Za veće predmete i instalacije (reklame, table, kutije, željezni nosači, rasvjetna tijela, i sl.) obračun se vrši po komadu uklonjenog predmeta. Za sitnije elemente, eksere, tiple, žicu. Procjenjeno je da se intervencije vrše na 5% ukupne površine. Obračun se vrši po m2. U cijenu je uračunat odvoz otpada na gradsku deponiju. | m2 | 80 |
| 6 | Mehaničko uklanjanje samonikle vegetacije | Dio samonikle vegetacije koji nije uklonjen pranjem vodom pod pritiskom, potrebno je ukloniti ručno. Pri tome voditi računa da se u potpunosti ukloni korijenje biljaka, a eventualni ostaci tretiraju biocidom. Eventualne primjerke Capparis Spinosa (kapar) ne uklanjati. Procjenjeno je da se intervencije vrše na 10% ukupne površine. Obračun se vrši po m2 stvarno tretirane površine zida. U cijenu je uračunat odvoz otpada na gradsku deponiju. | m2 | 80 |
| 7 | Hemijski tretman samonikle vegetacije | Nakon uklanjanja samonikle vegetacije potrebno je izvršiti tretiranje zidne površine biocidom, da bi se spriječilo ponovno nastajanje samonikle vegetacije. Obračun se vrši po m2 tretiranog zida. | m2 | 80 |
| 8 | Čišćenje oštećenih i nedostajućih spojnica i površina pod malterom | Nakon uklanjanja maltera sa zidova potrebno je očistiti oštećene i otpale spojnice. Čišćenje spojnica treba vršiti vrlo pažljivo i isključivo ručno, do dubine od ~10 cm. Posebno treba voditi računa da se sačuvaju originalne spojnice, ako postoje. Obračun se vrši po m2 tretiranog zida. | m2 | 160 |
| 9 | Opšte pranje bedema vodom pod pritiskom | Izvršiti opšte pranje zidova bedema vodom pod pritiskom da bi se uklonile nečistoće iz vazduha, mikroorganizmi, mahovina, boja, i sl. Cijena uključuje 2 ciklusa pranja zidova, a vremenski raspored će utvrditi izvođač u dogovoru sa nadzorom. Tokom ovog procesa obavezno je prisustvo Konzervatora. Obračun se vrši po m2 zida. | m2 | 1600 |
| 10 | Tretman posebno zaprljanih površina i uklanjanje grafita | Sva zaprljanja koja ne mogu da se uklone pranjem vodom pod pritiskom potrebno je tretirati pojedinačno specijalnim metodama čišćenja i pranja sapunicom i drugim hemijskim preparatima po uputstvu Konzervatora. Obračun se vrši po m2 tretiranog zida. | m2 | 320 |
| 11 | Konzervatorski tretman oštećenja u kamenu | Ova pozicija podrazumjeva sanaciju zatečenih oštećenja bedema plombiranjem kamenom ili malterom, sanaciju pukotina, i sl. Nabavka i transport materijala je uračunata u cijenu. | pauš | 1 |
| 12 | Zaziđivanje oštećenja nastalih recentnim intervencijama | Nakon pažljivog uklanjanja većih recentnih intervencija (kutije od struje, reklame, i sl.) površine veće od 10 m2 i dubine veće od 5 cm, potrebno je izvršiti nabavku materijala i kamenom zazidati nastala oštećenja. Tehnika zidanja, vrsta i boja kamena i fuga treba da oponaša postojeći okolni dio bedema. Obračun se vrši po m2 tretiranog zida. Nabavka i transport materijala je uračunata u cijenu. | m2 | 160 |
| 13 | Fugovanje oštećenih i nedostajućih spojnica | Nakon pranja zidova vodom pod pritiskom, provjeriti stanje spojnica. Sve rastrešene, nedostajuće ili oštećene spojnice potrebno je ponovo fugovati. Materijal za fugovanje mora da bude po sastavu, teksturi i boji najsličniji onom u okolnim spojnicama. Pretpostavlja se da će ova intervencija biti potrebna na površini od cca 20% ukupne zidne površine. Obračun se vrši po m2 tretiranog zida. Nabavka i transport materijala je uračunata u cijenu. | m2 | 320 |
| 14 | Zaštita tretiranih površina fobusiranjem | Nakon završetka tretmana bedema, potrebno je sve zidne površine tretirati zaštitom od vlage, kao što je Sikagard 703 W ili slično. Tretman sprovesti u više slojeva, do potpunog zasićenja kamena. Obračun se vrši po m2 tretiranog zida. Nabavka i transport materijala je uračunata u cijenu. | m2 | 1600 |
| Sve navedene radove je potrebno izvršiti u skladu sa Elaboratom održavanja, čišćenja i sanacije bedema, urađenim od strane „Projektor“ d.o.o. Tivat iz aprila 2019. godine i na osnovu prethodno izdatih konzervatorskih ulova br. UP/I-05-70/2018-4. |  |  |  |  |

OBUHVAT PREDMETNE FAZE

FAZA 2 radova na sanaciji i čišćenju bedema Starog grada Budve obuhvata površinu zapadog i sjevernog bedema od cca 1600,00 m. U obuhvatu ove faze su slijedeći dijelovi bedema, usklađeni sa specifikacijom kako je prikazano u Konzervatorskom elaboratu sanacije i čišćenja bedema:

Faza 1+

Obuhvata zapadni dio bedema, prema Mogrenu; uključuje bastione Gradenigo i Murava, dio bedema između njih i dio zida južno od bastiona Murava.

Dužina trase iznosi 121,90 m, a površina je cca 900,40 m2.

Faza 3 (dio)

Obuhvata centralni dio sjevernog bedema u dužini od 28,50 m, površine 182,00m2.

Faza 4

Obuhvata dio sjevernog bedema od kraja Faze 3 do zgrade Lučke kapetanije u dužini od 86,00 m, površine cca 446,10m2.

Osnova Starog grada Budve sa označnim zonama koje će biti tretirane u toku Faze 2

VI Način plaćanja

Rok plaćanja je: po dostavljanju fakture za izvedene radove, u roku od 20 dana.

Način plaćanja je: virmanski

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok izvršenja ugovora je 120 dana od dana zaključivanja ugovora.

Mjesto izvršenja je teritorija opštine Budva, mjesto Stari grad.

VIII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

  - ekonomski najpovoljnija ponuda sa sledećim podkriterijumima:

  - Najniža ponuđena cijena              broj bodova 50

  - Rok izvođenja radova                  broj bodova 25

  - Kvalitet                                         broj bodova 25

### Vrednovanje ponuda po kriterijumu ekonomski najpovoljnija ponuda vršiće se na sljedeći način:

- Podkriterijum najniža ponuđena cijena = broj bodova (50 bodova)

Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova određen po ovom podkriterijumu, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, odnosno prema formuli:

#### najniža ponuđena cijena   x 50

broj bodova =	ponuđena cijena

- Podkriterijum rok izvođenja radova =  broj bodova (25 bodova)

Ponuđaču koji ponudi najkraći rok izvođenja radova, dodjeljuje se maksimalan broj bodova određen po ovom podkriterijumu, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na najkraći ponuđeni rok, odnosno prema formuli:

#### Ponuđeni rok   x 25

broj bodova =	najkraći ponuđeni rok

Maksimalan rok izvođenja radova određen ovim Zahtjevom je 120 dana od dana potpisivanja ugovora.

- Podkriterijum kvalitet = broj bodova (25 bodova)

Vrednovanje ponuda na osnovu podkriterijuma kvalitet vršiće se na osnovu referenci ponuđača na izvođenju istih i/ili sličnih radova , koji su potvrđeni od strane investitora ili nadležnih državnih organaili organa lokalne uprave, na način što se broj potvrđenih referenci podijeli sa najvećim brojem potvrđenih referenci i dobijeni količnik pomnoži sa maksimalnim brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum.

#### Broj potvrđenih referenci   x 25

broj bodova =	najveći broj potvrđenih referenci

Reference ponuđača se dokazuju dostavljanjem potvrde od strane investitora radova koja sadrži broj ugovora, vrijednost izvedenih radova, opis radova, način učešća ponuđača u realizaciji tog projekta i konstataciju da je radova izveo kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima  uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

U reference ponuđača uračunavaju se reference podizvođača koji je kao ponuđač izvodio radove. Ukoliko ponuđač, član zajedničke ponude ili podizvođač imaju reference na izvođenju istih radova, takva referenca se računa kao jedna referenca.

IX  Jezik ponude

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori,u skladu sa Ustavom i zakonom.

X Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 08.30  do 14.00 sati, zaključno sa danom 06.03.2020. godine do 09.30 sati.

Ponude se mogu predati:

√ neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi  Trg Sunca 3, Budva.

√ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg Sunca 3, Budva

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 06.03.2020. godine u 10.00 sati, u prostorijama opštine Budva, kancelarija 45, na adresi Trg Sunca 3, Budva.

Prilikom  otvaranja ponuda ne sačinjava se zapisnik o javnom otvaranju ponuda.

|  | XI Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka |  |
| --- | --- | --- |

Obavještenje o ishodu postupka naručilac će dostaviti ponuđačima koji su dostavili ponude u roku od tri dana od dana izjavljene saglasnosti ovlašćene osobe naručioca.

XII Druge informacije

Način određiv anja pred meta i procijenjene v rijednosti javne nabavk e:

Predmet javne nabavke je nabavka ustupanja izvođenja radova na čišćenju bedema Starog grada u Budvi.

Procjenu vrijednosti je izvršio Sekretarijat za komunalno stambene poslove.

Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4)  dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

- Konzervatorska licenca za izradu studija zaštite, za izradu konzervatorskih projekata i sprovođenje konzervatorskih mjera na nepokretnim kulturnim dobrima; - Konzervatorska licenca za izradu konzervatorskih projekata i sprovođenje konzervatorskih mjera na nepokretnim kulturnim dobrima i izradu studija zaštite kulturnih dobara.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ne zahtjeva se

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem  sljedecih dokaza:

 liste radova koji su izvedeni u posljednjih pet godina, sa rokovima izvođenja radova, uključujući vrijednost, vrijeme i lokaciju izvođenja

### Službenik za javne nabavke                                           Ovlašćeno lice naručioca, Predsjednik

Bojana Rajković                                                                       Marko Carević

M.P.

____________________					______________________

__

(Memorandum ponuđača )

Broj

Mjesto i datum

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i člana 7 stav 6 Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), dajemo sljedeću;

### I Z J A V U

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica

Datum i mjesto potpisivanja

M P

Podaci o podnosiocu ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Garantni rok |  |
| Garancije kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

M.P.

(svojeručni potpis)

OBRAZAC  IR1

LISTA RADOVA KOJI SU IZVEDENI U POSLJEDNJIH PET GODINA

| Red. br. | Vrsta izvedenog rada | Naručilac radova (investitor) | Vrijednost izvedenih radova (€) | Vrijeme izvodjenja radova (početak i kraj) | Lokacija izvođenja radova | Klijenti koji se mogu kontaktirati za dodatne informacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(potpis)

M.P.

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca: OPŠTINA BUDVA sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Sunca 3, PIB: 02005409, Matični broj: 02005409, Broj računa: 510-9786-73, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD, Podgorica, filijala Budva,  koju zastupa Marko Carević, predsjednik (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača: ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, PIB: _______________; Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu: Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Pravni osnov za zaključenje ovog ugovora čine Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti za nabavku __________________, broj: ___________  od ____________.godine;

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti broj: ___________ od _________.godine i ponuda ponuđača _____________ broj ___________ od ___________.

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka ustupanja izvođenja radova na čišćenju bedema Starog grada (faza II), prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti, broj __________ od _______ godine i Obavještenju o ishodu postupka nabavke male vrijednosti broj _______ od ______ godine i prema ponudi Izvršioca broj _________, od ____________. godine.

Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama  koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih poslova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da poslove iz čl.1. ovog ugovora izvedi stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za građenje.

Član 3

Ukupna cijena za radove navedene u članu 1 ovog Ugovora bez uračunatog PDV-a iznosi: ______ €  , PDV iznosi _____________€ a ukupna cijena sa uračunatim PDV-om iznosi ____________€.

Član 4

Naručilac  se obavezuje da će plaćanje vršiti u roku od 20 dana od dana prijema računa za izvedene radove.

Član 5

Ugovor se zaključuje na period od ______ dana od dana potpisivanja ugovora. Mjesto izvršenja je teritorija opštine Budva, mjesto Stari grad.

Izvršilac se obavezuje da će radove iz člana 1 ovog ugovora izvesti za ukupnu cijenu (sa uračunatim PDV-om) od _____________ .

Član 6

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je,  u skladu sa članom 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

Član 7

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom, a odnosi se na izvođenje radova po osnovu ovog Ugovora, neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Član 8

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da  riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 9

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetna primjerka, od kojih su 4 (četiri) primjerka za Naručioca  i 2 (dva) primjerka za Izvođača.

NARUČILAC	IZVOĐAČ

### SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

Napomena: konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

### Lice koje je učestvovalo u sprovođenju
        nabavke male vrijednosti,                                                                      PREDSJEDNIK
      Službnik za javne nabavke	Ovlašćeno lice naručioca

Bojana Rajković	Marko Carević

_________________                                                                            ________________

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača